**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26 февраля 2024 года №16 ст. Жуковская

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по результатам за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 113, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Жуковского сельского поселения.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения М.А. Мелешкин

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения

от 26.02.2024 №16

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 г №113, за 2023 год.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

В рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 г №113, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

произведена очистка дорог от свежевыпавшего снега на территории Жуковского сельского поселения;

произведена борьба с наледями и зимней скользкостью путем рассеивания фрикционных материалов (песка) на тротуарах Жуковского сельского поселения.

**Раздел 2. Результаты реализации**

**основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,**

**сведения о достижении контрольных событий**

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Жуковского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения» выполнено.

Заключен контракт с ИП Найверт А.А. и ИП Кряжев А.Г. на зимнее содержание дорог, в рамках контракта произведена очистка дорог от свежевыпавшего снега на территории Жуковского сельского поселения;

Заключен контракт с ИП Шахаев П.И. на обрезку деревьев, кустарников вдоль дорог муниципального назначения, контракт с ИП Тыняный М.В. на покос сорной растительности вдоль дорог муниципального назначения.

По подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Жуковского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах и в населенных пунктах» выполнено.

Специалистами Администрации обеспечивается сохранность и надлежащее состояние установленных дорожных знаков.

В течение 2022 года произведена установка новых дорожных знаков, вдоль дорог в населенных пунктах Жуковского сельского поселения, заключен контракт с ИП Тыняный М.В.

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения на 2019 – 2030 годы» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов,   
повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и**

**внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 305,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 305,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 № 57 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 305,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 305,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 305,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило   
299,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 299,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

**за 2023 год**

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям;

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения» – плановое значение – 7,0 км, фактическое значение – 7,0 км.

Показатель 1.1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения» – плановое значение – 7,0 км, фактическое значение – 7,0 км.

Показатель 2 «Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах» - плановое значение – 62 штук, фактическое значение – 62 штук.

Показатель 2.1. «Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах» - плановое значение – 62 штук, фактическое значение – 62 штук.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации   
муниципальной программы в 2023 году, в том числе бюджетной эффективности**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0 (7,0/7,0);

Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0 (62/62);

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 ((1+1)/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (2/2).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,98 (299,5 / 305,2)

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,98 = 1,02 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,02 х 0,2 = 1,00, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году сложилась экономия по бюджетным ассигнованиям в объеме 5,7 тыс. рублей.

**Раздел 7. Предложения**

**по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Факторов, отрицательно повлиявших на исполнение муниципальной программы не выявлено.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Жуковского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Жуковского сельского поселения | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | содержание сети автомо­бильных дорог в полном объ­еме | содержание сети автомо­бильных дорог в полном объ­еме | - |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения | Администрация Жуковского сельского поселения | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | сохранность и надлежащее состояние установленных дорожных знаков | сохранность и надлежащее состояние установленных дорожных знаков, установка дорожных знаков | - |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Жуковского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы» | Всего | 305,2 | 305,2 | 299,5 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 305,2 | 305,2 | 299,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Жуковского сельского поселения» | Всего | 199,8 | 199,8 | 194,1 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 199,8 | 199,8 | 194,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 199,8 | 199,8 | 194,1 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 199,8 | 199,8 | 194,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения» | Всего | 105,4 | 105,4 | 105,4 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 105,4 | 105,4 | 105,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения | Всего | 105,4 | 105,4 | 105,4 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 105,4 | 105,4 | 105,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | | | | | | |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения | км | 7,2 | 7,0 | 7,0 | - |
| 2 | Показатель (индикатор) 2. Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | шт | 0 | 62 | 62 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной и инфраструктуры Жуковского сельского поселения» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения | км | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения» | | | | | | |
| 2.1. | Показатель (индикатор) 2. Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | шт | 0 | 62 | 62 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий   
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме   
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы» | Х | Х | 5,7 | 5,7 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Жуковского сельского поселения» | Х | Х | 5,7 | 5,7 |
|  | Основное мероприятие 1.1  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 199,8 | 194,1 | 5,7 | 5,7 |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения | 105,4 | 105,4 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 6

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица 7

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 8 |

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» отчетный период 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<3>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| *1* | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной и инфраструктуры Жуковского сельского поселения» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 199,8 | 199,8 | 194,1 | 194,1 | 5,7 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1:  Межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Оказаны услуги по зимнему содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог, покос обочин, обрезка деревьев и кустарников с уборкой порубочных остатков вдоль внутрипоселковых дорог | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 199,8 | 199,8 | 194,1 | 194,1 | 5,7 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.  Заключение и исполнение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог. | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета | Заключены контракты:  - по зимнему содержанию автомобильных дорог и скашиванию сорной растительности на обочинах внутрипоселковых дорог, обрезка деревьев и кустарников с уборкой порубочных остатков вдоль внутрипоселковых дорог | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2  «Повышение безопасности дорожного движения на территории  Жуковского сельского поселения» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1:  Установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Произведена установка дорожных знаков | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.:  Разработка проекта организации дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения |  | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 305,2 | 305,2 | 299,5 | 299,5 | 5,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходящий | | | | | |  |
| Дубовский район (СП Жуковское) | | | | | | |
| Рег № 16 от 26.02.2024 | | | | | Группа: Постановления Администрации Жуковского СП | |
| Подписал: | | Мелешкин М.А. | | | | |
| Краткое содержание: | | | | **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**  **Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по результатам за 2023 год** | | |
| Исполнитель: | | | Мелешкин М.А. - Глава Администрации Жуковского сельского поселения Дубовского района | | | |
| Связки: | Проект - 16пр от 26.02.2024 Постановления Администрации Жуковского СП | | | | | |