РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«05» июля 2023                                 №  31                              ст. Жуковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Жуковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 1 полугодие 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Жуковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденного распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 года № 62 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2023 год»  по результатам 1 полугодия 2023  года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на специалиста по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Жуковского сельского поселения.

И.о. Главы Администрации

Жуковского сельского поселения                                           Е.Л. Бруцкая

### Приложение

к распоряжению Администрации

Жуковского сельского поселения от  05.07.2023г №31

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»  отчетный период 1 полугодие 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной и инфраструктуры Жуковского сельского поселения» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 199,8 | 199,8 | 0,0 | 80,0 | 199,8 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: Межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Оказаны услуги по зимнему содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 199,8 | 199,8 | 0,0 | 80,0 | 199,8 (работы запланированы на 2 полугодие) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение и исполнение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог. | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Казьмина Н.В. | Заключены контракты: - по зимнему содержанию автомобильных дорог, | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 105,4 | 105,4 | 0,0 | 0,0 | 105,4 |
|  | Основное мероприятие 2.1: Установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Содержание и установка дорожных знаков в Жуковском сельском поселении | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 105,4 | 105,4 | 0,0 | 0,0 | 105,4 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.: Разработка проекта организации дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения |  | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 305,2 | 305,2 | 0,0 | 80,0 | 305,2 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2023 год

по итогам 1 полугодия 2023 года»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 113 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 305,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 305,2 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2023 заключены муниципальные контракты  на сумму 80,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств запланированных на 2023 год составило 0,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Жуковского сельского поселения»;

подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения».

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 № 62.

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году бюджетом района предусмотрено 199,8 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Не освоено 199,8 тыс. рублей, в том числе:

199,8 тыс. рублей – планируется произвести работы во втором полугодие 2023 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 1 полугодия 2023 года результаты достигнуты.

На реализацию подпрограммы 2 на 2023 год бюджетом района предусмотрено 105,4 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Не освоено 105,4 тыс. рублей, в том числе:

105,4 тыс. рублей – планируется произвести работы во втором полугодие 2023 года.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.