РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«05» октября 2023                              №  46                                ст. Жуковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Жуковского сельского поселения

«Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения»

за 9 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Жуковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения», утвержденного распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 года № 66 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» на 2023 год»  по результатам за 9 месяцев 2023 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на специалиста по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Жуковского сельского поселения.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения                                      М.А. Мелешкин

### Приложение

к распоряжению Администрации

Жуковского сельского поселения от  05.10.2023г № 46

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения»  отчетный период 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Подпрограмма 1. «Обеспечение доступности предоставляемых населению Жуковского сельского поселения коммунальных услуг» | Администрация Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 469,3 | 469,3 | 0,0 | 0,0 | 469,3 (исполнение контракта запланировано на 2 полугодие 2023 г.) |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 847,7 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Строительство и реконструкция объектов газификации | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 469,3 | 469,3 | 0,0 | 0,0 | 469,3 (исполнение контракта запланировано на 2 полугодие 2023 г.) |  |
|  | Контрольное событие программы 1 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Жуковского сельского поселения» | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | Х | Х | Х | 1 072,6 | 1 072,6 | 752,9 | 753,5 | 319,7 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по благоустройству территории Жуковского сельского поселения (содержание улиц, парка, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование мест отдыха) | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | Производились работы по благоустройству ст. Подгоренской, ст. Жуковской, х. Овчинников, х. Харсеев; песок, комплектующие к триммеру, хозяйственные товары; приобретались основные средства (беседки, лавочки, урны); техническое обслуживание сетей уличного освещения; устранение неисправности монтаж системы видеонаблюдения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 046,6 | 1 046,6 | 731,6 | 731,6 | 315,0 (запланировано на 2 полугодие 2023 г.) |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Расходы на профилактические мероприятия территории населенных пунктов Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | Производилась противоклещевая обработка территории Жуковского сельского поселения, дератизация кладбищ Жуковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 26,0 | 26,0 | 21,3 | 21,9 | 4,7 (запланировано на 2 полугодие 2023 г.) |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение муниципальных контрактов | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета | Заключены муниципальные контракты на: приобретение хозяйственных товаров, основных средств, благоустройство территории, противоклещевую обработку территории, техническое обслуживание сетей уличного освещения | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение жителей Жуковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | Х | Х | Х | 474,5 | 474,5 | 341,4 | 465 | 133,1 (оплата производится по факту выполнения работ) |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по оплате коммунальных услуг по уличному освещению населенных пунктов Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | Выполнение работ договору №61220300952 от 09.01.2023 (ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону») | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 450,0 | 450,0 | 327,9 | 450,0 | 122,1 (оплата производится по факту выполнения работ) |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Обслуживание объектов газового хозяйства | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | Выполняются работы по техническому обслуживанию газопроводной сети газопотребления и газоиспользующего оборудования, услуги по техническому аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового оборудования |  |  | 24,5 | 24,5 | 13,5 | 15,0 | 11,0 (оплата производится по факту выполнения работ, оказания услуг) |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы 3.: Повышение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов сельского поселения | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета | Заключены: договор №61220300952 от 09.01.2023 (ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону»), муниципальный контракт №15/7/00829 от 11.05.2023 (ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону), муниципальный контракт №11-000018930 от 21.06.2023 (ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону) | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | Х | Х | Х | 2 016,4 | 2 016,4 | 1094,3 | 1218,5 | 922,1 |  |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения»

на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 110 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 2 016,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2 016,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2023 заключены муниципальный контракты и договора  на сумму 1 218,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств запланированных на 2023 год составило 1 094,3 тыс. рублей или 54,3%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Обеспечение доступности предоставляемых населению Жуковского сельского поселения коммунальных услуг»;

подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Жуковского сельского поселения»;

подпрограмма 3 – «Обеспечение жителей Жуковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами».

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 № 66 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» на 2023 год».

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 469,3 тыс.рублей. Заключение муниципальных контрактов запланировано на 2 полугодие 2023 года. Освоение средств во втором полугодие 2023 года составило 0,0 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 2 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 1 072,6 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 752,9 тыс. рублей или 70,2%.

Не освоено 319,7 тыс. рублей, в том числе:

319,7 тыс. рублей – планируется произвести работы во 2 полугодие 2023 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2023 года достигнуты следующие результаты:

- Производились работы по благоустройству  ст. Подгоренской, ст. Жуковской,      х. Овчинников,     х. Харсеев;

- приобретался посадочный материал, песок, комплектующие к триммеру, хозяйственные товары;

- приобретались основные средства (беседка, урны, лавочки);

- техническое обслуживание сетей уличного освещения;

На реализацию подпрограммы 3 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 474,5 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 341,4 тыс. рублей или 71,9%.

Не освоено 133,1 тыс. рублей, в том числе:

133,1 тыс. рублей – ежемесячные платежи за уличное освещение населенных пунктов Жуковского сельского поселения, ежемесячные платежи по техническому обслуживанию газопроводной сети газопотребления и газоиспользующего оборудования.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 9 месяцев 2023 года достигнуты следующие результаты:

– заключены контракты по оказанию услуг по снабжению электроэнергией, техническому обслуживанию газопроводов сети газопотребления, техническому аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.