РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26 » декабря 2024 г № 149 ст. Жуковская

**О внесении изменений в постановление Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 №113 «Об утверждении муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»»**

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения [от 13.09.2024 № 78](https://www.donland.ru/documents/17875/) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения», распоряжение Администрации Жуковского сельского поселения от 27.10.2020 г. № 84 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Жуковского сельского поселения»Администрация Жуковского сельского поселения **постановляет:**

 1. Внести в постановление Администрации Жуковского сельского поселения [от 03.12.2018 № 113](https://www.donland.ru/documents/9719/) «Об утверждении муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста по вопросам жилищного-коммунального хозяйства Администрации Жуковского сельского поселения.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения М.А. Мелешкин

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Жуковского сельского поселения

от 26.12.2024 № 149

ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в постановление Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 113 «Об утверждении муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

1. Приложение 1 к постановлению Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 113 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к постановлению

Администрации Жуковского

сельского поселения

от 03.12.2018 №113

Муниципальная программа

Жуковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

Стратегические приоритеты

муниципальной программы Жуковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы

Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Жуковского сельского поселения.

Транспорт – одна из важнейших базовых отраслей экономики, ее функционирование непосредственно влияет на социально-экономическое развитие и безопасность Жуковского сельского поселения.

Важнейший показатель в сфере транспорта поддержание, оценка надлежащего технического состояния, а также организация и обеспечение безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и искусственных сооружений на них.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной политики Жуковского сельского поселения

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Жуковского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения.

Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года, установленными Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», определяющими приоритеты государственной политики, вклад в реализацию которых вносят мероприятия государственной программы, являются:

сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

комфортная и безопасная среда для жизни.

Стратегией социально-экономического развития Жуковского сельского поселения определены следующие приоритеты и цели муниципальной политики, вклад в реализацию которых вносят мероприятия муниципальной программы:

обеспечение безопасности транспортного сообщения;

повышение скорости и безопасности передвижения пассажиров и перемещения грузов.

С учетом положений стратегических документов определена цель муниципальной программы – повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Жуковского сельского поселения с целью обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения.

3. Сведения

о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» не связана со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Ростовской области.

4. Задачи

муниципального управления, способы их эффективного

решения в сфере реализации муниципальной программы

Основная задачамуниципального управления в сфере развития транспортного комплекса в Жуковском сельском поселении:

создание безопасных условий передвижения транспортных средств и пешеходов на дорогах Жуковского сельского поселения.

I. ПАСПОРТ

муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы Жуковского сельского поселения | – | Мелешкин Михаил Александрович, Глава Администрации Жуковского сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Жуковского сельского поселения (Черненкова Елена Евгеньевна, специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы;  этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Жуковского сельского поселения с целью обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения |
|
|
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 2 184,6 тыс. рублей:  этап I: 1 502,2 тыс. рублей;  этап II: 682,4 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Ростовской области, государственными программами Ростовской области | – | связь с национальными целями, государственными программами Российской Федерации, Ростовской области отсутствует. |

1. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возрас-тания/ убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Документ | Ответст-венный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,на 31 декабря отчетного года | МП | возра-стание | процентов | Ведомственный | 55,1 | 2023 | 56,13 | 57,8 | 57,9 | 58,63 | Постановле-ние от 03.12.2018 № 113 | Администра-цияЖуковс-кого сельского поселения | – |
| 1.2. | Содержание внутрипоселко-вых и межпоселковых автомобильных дорог по элементам благоустройства (приобретение, установка, содержание дорожных знаков) | МП | возра-стание | Еди-ниц | ведомственный | 62 | 2023 | 49 | 49 | 49 | 49 | Постановле-ние от 03.12.2018 № 113 | Администра-ция Жуковского сельского поселения | – |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа Жуковского сельского поселения;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;

Постановление от 03.12.2018 № 113 - Постановление Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 113 «Об утверждении муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача  структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов  от реализации задачи структурного элемента | Связь  с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Жуковского сельского поселения»  Ответственный за реализацию: Администрация Жуковского сельского поселения.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.1.1. | Обеспечено функционирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствую-щих нормативным требованиям |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения»  Ответственный за реализацию: Администрация Жуковского сельского поселения.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.2.1. | Обеспечено функционирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по элементам обустройства | доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствую-щих нормативным требованиям |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 283,0 | 199,7 | 199,7 | 682,4 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 283,0 | 199,7 | 199,7 | 682,4 |
| бюджета района | 283,0 | 199,7 | 199,7 | 682,4 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Жуковского сельского поселения», в том числе: | 199,7 | 199,7 | 199,7 | 599,3 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств: | 199,7 | 199,7 | 199,7 | 599,3 |
| бюджета района | 199,7 | 199,7 | 199,7 | 599,3 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения», в том числе: | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 83,3 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств: | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 83,3 |
| бюджета района | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 83,3 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

II. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Жуковского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Жуковского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ‒ | Администрация Жуковского сельского поселения (Черненкова Елена Евгеньевна, специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Жуковского сельского поселения | ‒ | муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателя  по годам реализации | | | | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено функционирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | возрастание | МП | кило-метров; тысяч метров | 14 974,0 | 2023 | 15 149,7 | 15 236,5 | 15 317,7 | 15 616,2 | Администрация Жуковского сельского поселения | ‒ |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря  отчетного года | возрастание | МП | процентов | 55,4 | 2023 | 56,0 | 56,3 | 56,6 | 57,8 | Администрация Жуковского сельского поселения | ‒ |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое  значение | | Значение результата  по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено функционирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | приобретение товаров, работ и услуг | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям,  в их общей протяженности | кило-метров; тысяч метров | 24,7 | 2023 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Жуковского сельского поселения»,  в том числе: | Х | 199,7 | 199,7 | 199,7 | 599,3 |
| местный бюджет (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 199,7 | 199,7 | 199,7 | 599,3 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», в том числе: | Х | 199,7 | 199,7 | 199,7 | 599,3 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х |  | 199,7 | 199,7 | 199,7 | 599,3 |
| бюджет района |  | 199,7 | 199,7 | 199,7 | 599,3 |
| X | 951 04 0909 4 0128080244 | 199,7 | 199,7 | 199,7 | 599,3 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование исполнительного органа Жуковского сельского поселения, организации, должность) | Вид  подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено функционирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 2.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Х | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | информация Администрации Жуковского сельского поселения направленная на увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 18 марта 2025 г.  18 марта 2026 г.  18 марта 2027 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | информация Администрации Жуковского сельского поселения о заключении соглашений с Администрацией Дубовского района Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 2.1.2. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации | 10 июля 2025 г.  10 июля 2026 г.  10 июля 2027 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | информация Администрации Жуковского сельского поселения о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 2.1.3. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации | 10 октября 2025 г.  10 октября 2026 г.  10 октября 2027 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | информация Администрации Жуковского сельского поселения о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 2.1.4. Информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации | 20 декабря 2025 г.  20 декабря 2026 г.  20 декабря 2027 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | информация Администрации Жуковского сельского поселения о завершении работ по объектам, запланированным к реализации | информационная система отсутствует |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ‒ | Администрация Жуковского сельского поселения (Черненкова Елена Евгеньевна, специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Жуковского сельского поселения | ‒ | муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателя  по годам реализации | | | | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено функционирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание внутрипоселко-вых и межпоселковых автомобильных дорог по элементам благоустройства (приобретение, установка, содержание дорожных знаков) | возрастание | МП | единица | 62 | 2023 | 49 | 0 | 0 | 49 | Администрация Жуковского сельского поселения | ‒ |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое  значение | Значение результата  по годам реализации | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено функционирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Приобретение, установка, содержание дорожных знаков, согласно проекта организации дорожного движения» | приобретение товаров, работ и услуг | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям,  в их общей протяженности | единица | 62 | 2023 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения»,  в том числе: | Х | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 83,3 |
| местный бюджет (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 83,3 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Приобретение, установка, содержание дорожных знаков, согласно проекта организации дорожного движения», в том числе: | Х | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 83,3 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х |  | - | – | – | - |
| бюджет района |  | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 83,3 |
| X | 951 04 0909 4 0228270244 | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 83,3 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование исполнительного органа Жуковского сельского поселения, должность) | Вид  подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено функционирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Приобретение, установка, содержание дорожных знаков, согласно проекта организации дорожного движения» | Х | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | информация Администрации Жуковского сельского поселения направленными на увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 18 марта 2025 г.  18 марта 2026 г.  18 марта 2027 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | информация Администрации Жуковского сельского поселения о заключении соглашений с Администрацией Дубовского района Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Контрольная точка 1.1.2. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации | 10 июля 2025 г.  10 июля 2026 г.  10 июля 2027 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | информация Администрации Жуковского сельского поселения о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации | информационная система отсутствует |
| 2.4. | Контрольная точка 1.1.3. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации | 10 октября 2025 г.  10 октября 2026 г.  10 октября 2027 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | информация Администрации Жуковского сельского поселения о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации | информационная система отсутствует |
| 2.5. | Контрольная точка 1.1.4. Информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации | 20 декабря 2025 г.  20 декабря 2026 г.  20 декабря 2027 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | информация Администрации Жуковского сельского поселения о завершении работ по объектам, запланированным к реализации | информационная система отсутствует |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.