**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 11 февраля 2025 года № 14 ст. Жуковская

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по результатам за 2024 год

 В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения **постановляет:**

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 113, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Жуковского сельского поселения.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения М.А. Мелешкин

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения

от 11.02.2025 № 14

**Отчет**

 **о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 г №113, за 2024 год.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

В рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 г №113, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

 произведена очистка дорог от свежевыпавшего снега на территории Жуковского сельского поселения;

 произведена борьба с наледями и зимней скользкостью путем рассеивания фрикционных материалов (песка) на тротуарах Жуковского сельского поселения.

**Раздел 2. Результаты реализации**

**основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,**

**сведения о достижении контрольных событий**

Достижению указанных результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Жуковского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

 Основное мероприятие 1.1. «Содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения» выполнено.

 Заключен контракт с ИП Кряжев А.Г. на зимнее содержание дорог, в рамках контракта произведена очистка дорог от свежевыпавшего снега на территории Жуковского сельского поселения.

 По подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Жуковского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

 Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах и в населенных пунктах» выполнено.

 Специалистами Администрации обеспечивается сохранность и надлежащее состояние установленных дорожных знаков.

В течение 2024 года произведена установка новых дорожных знаков, вдоль дорог в населенных пунктах Жуковского сельского поселения, заключен контракт с ИП Тыняный М.В.

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения на 2019 – 2030 годы» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов,
повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

 Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и**

**внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 279,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

 бюджет района – 279,6 тыс. рублей;

 безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

 План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 27.12.2023 № 85 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 279,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 279,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

 бюджет района – 279,6 тыс. рублей;

 безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило
279,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

 бюджет района – 279,6 тыс. рублей;

 безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

**за 2024 год**

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям;

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения» – плановое значение – 7,0 км, фактическое значение – 7,0 км.

Показатель 1.1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения» – плановое значение – 7,0 км, фактическое значение – 7,0 км.

Показатель 2 «Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах» - плановое значение – 47 штук, фактическое значение – 47 штук.

Показатель 2.1. «Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах» - плановое значение – 47 штук, фактическое значение – 47 штук.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации
муниципальной программы в 2024 году, в том числе бюджетной эффективности**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0 (7,0/7,0);

Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0 (47/47);

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 ((1+1)/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (2/2).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1,0 (279,6 / 279,6)

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,02 х 0,2 = 1,00, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году сложилась экономия по бюджетным ассигнованиям в объеме 0,0 тыс. рублей.

**Раздел 7. Предложения**

**по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Факторов, отрицательно повлиявших на исполнение муниципальной программы не выявлено.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Жуковского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Жуковского сельского поселения | 2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | содержание сети автомо­бильных дорог в полном объ­еме | содержание сети автомо­бильных дорог в полном объ­еме | - |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения | Администрация Жуковского сельского поселения | 2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | сохранность и надлежащее состояние установленных дорожных знаков | сохранность и надлежащее состояние установленных дорожных знаков, установка дорожных знаков | - |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Жуковского сельского поселения» |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения» |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Развитие транспортной системы»  | Всего | 279,6 | 279,6 | 279,6 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 279,6 | 279,6 | 279,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Жуковского сельского поселения» | Всего | 199,7 | 199,7 | 199,7 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 199,7 | 199,7 | 199,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 199,7 | 199,7 | 199,7 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 199,7 | 199,7 | 199,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения» | Всего | 79,9 | 79,9 | 79,9 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 79,9 | 79,9 | 79,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения | Всего | 79,9 | 79,9 | 79,9 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 79,9 | 79,9 | 79,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения | км | 7,2 | 7,0 | 7,0 | - |
| 2 | Показатель (индикатор) 2. Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | шт | 62 | 47 | 47 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной и инфраструктуры Жуковского сельского поселения» |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения | км | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения» |
| 2.1. | Показатель (индикатор) 2. Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | шт | 62 | 47 | 47 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме
в отчетном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемыйрезультат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 |
|  | Муниципальнаяпрограмма «Развитие транспортной системы»  | Х  | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Жуковского сельского поселения» | Х  | Х  | 0,0 |  0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 199,7 | 199,7  | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения | 79,9 | 79,9 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 6

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 100% |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 2 | 2 | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | 0 | 0 | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица 7

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 100% |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 2 | 2 | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | 0 | 0 | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 8 |

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<3>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| *1* | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной и инфраструктуры Жуковского сельского поселения» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 199,7 | 199,7 | 199,7 | 199,7 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1:Межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Оказаны услуги по зимнему содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог, покос обочин, обрезка деревьев и кустарников с уборкой порубочных остатков вдоль внутрипоселковых дорог | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 199,7 | 199,7 | 199,7 | 199,7 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.Заключение и исполнение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог. | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета  | Заключены контракты:- по зимнему содержанию автомобильных дорог и скашиванию сорной растительности на обочинах внутрипоселковых дорог, обрезка деревьев и кустарников с уборкой порубочных остатков вдоль внутрипоселковых дорог | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2«Повышение безопасности дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 79,9 | 79,9 | 79,9 | 79,9 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1:Установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Произведена установка дорожных знаков  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 79,9 | 79,9 | 79,9 | 79,9 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2.Разработка проекта организации дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения |  | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |