РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«25» октября 2024                                 №  64                              ст. Жуковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Жуковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Жуковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденного распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 27.12.2023 года № 90 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2024 год»  по результатам 9 месяцев 2024  года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на специалиста по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Жуковского сельского поселения.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения                                           М.А. Мелешкин

### Приложение

к распоряжению Администрации

Жуковского сельского поселения от  25.10.2024г №64

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»  отчетный период 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной и инфраструктуры Жуковского сельского поселения» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 199,7 | 199,7 | 81,0 | 81,0 | 118,7 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: Межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Оказаны услуги по зимнему содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 199,7 | 199,7 | 81,0 | 81,0 | 118,7 (работы запланированы на 4 квартал) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение и исполнение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог. | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Казьмина Н.В. | Заключены контракты: - по зимнему содержанию автомобильных дорог, | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 79,9 | 79,9 | 79,9 | 79,9 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1: Установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Содержание и установка дорожных знаков в Жуковском сельском поселении | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 79,9 | 79,9 | 79,9 | 79,9 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.: Разработка проекта организации дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения |  | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 279,6 | 279,6 | 160,9 | 160,9 | 118,7 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2024 год

по итогам 9 месяцев 2024 года»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 113 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 279,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 279,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2024 заключены муниципальные контракты  на сумму 160,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств запланированных на 2024 год составило 160,9 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Жуковского сельского поселения»;

подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения».

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2024 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 27.12.2023 № 90.

На реализацию подпрограммы 1 в 2024 году бюджетом района предусмотрено 199,7 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 81,0 тыс. рублей.

Не освоено 118,7 тыс. рублей, в том числе:

118,7 тыс. рублей – планируется произвести работы в четвертом квартале 2024 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2024 года результаты достигнуты.

На реализацию подпрограммы 2 на 2024 год бюджетом района предусмотрено 79,9 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 79,9 тыс. рублей или 100%.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.