Приложение

к Отчету о ходе реализации

муниципальной программы

Жуковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 1 полугодие 2025 года

**Пояснительная информация**

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2025 год по итогам

1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 113.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является – Администрация Жуковского сельского поселения (далее – Администрация).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено **283,0** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **283,0** тыс. рублей. Фактическое освоение средств местного бюджета по итогам 1 полугодия 2025 года составило **50,2** тыс. рублей или **17,7** процента от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью.

Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год утвержден в редакции от 26.12.2024 (далее – «план реализации»).

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Жуковского сельского поселения»;

комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение двух показателей муниципальной программы, в том числе:

показатель 1 – «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года» целевое значение на 2025 год – 56,13 процентов;

показатель 2 – «Содержание внутрипоселковых и межпоселковых автомобильных дорог по элементам благоустройства (приобретение, установка, содержание дорожных знаков)» целевое значение на 2025 год – 49 единиц.

По показателю 1 достижение промежуточных результатов не предусмотрено, итоговые результаты оцениваются по концу года.

По итогам 1 полугодия 2025 года фактические значения по показателю 2 составили 0,0 процента,

Риски недостижения целевых значений показателей в установленные сроки отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Жуковского сельского поселения»** (далее – «комплекс процессных мероприятий 1») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **199,7** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **199,7** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1  полугодия 2025 года составило **50,2** тыс. рублей или **17,7** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 1 в 2025 году предусмотрено **1** мероприятия (результатов), находящихся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессный мероприятий 1 оценивается в 2025 году на основании **4** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **2** контрольных точек.

**Контрольная точка** 1.1.1. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», достигнута в установленный срок – 18.03.2025. Подтверждающие документы – муниципальные контракты по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в количестве 2 единиц (контракт № 22-2025 от 25.02.2025, контракт № 49 от 19.06.2025).

**Контрольная точка** 1.1.2. «Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации», достигнута в установленный срок – 10.07.2025. Подтверждающие документы - информационная справка Администрации Жуковского сельского поселения от 04.07.2025 № б/н.

Достижение **2** контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения**» (далее – «комплекс процессных мероприятий 2») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **83,3** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **83,3** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило **0,0** тыс. рублей или **0,0** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 2 в 2025 году предусмотрено **1** мероприятие (результат), исполнение данного мероприятия перенесено на II полугодие 2025 г., в связи с определением исполнителей данного вида работ.

В настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессный мероприятий 2 оценивается в 2025 году на основании **4** контрольных точек.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.

Процент освоения обусловлен выполнением мероприятий и основных видов работ в соответствии с заключенными соглашениями и контрактами во II полугодие текущего года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |