РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» октября 2020                               №  90                                ст. Жуковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Жуковского сельского поселения

«Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения»

за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения», утвержденного распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 27.11.2019 года № 61 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» на 2020 год»  по результатам за 9 месяцев 2020 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Мамецкую О.А.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения                                         Н.С. Лавренова

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения от  07.10.2020г № 90

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения»  отчетный период 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Жуковского сельского поселения» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 4858,6 | 4858,6 | 2242,0 | 2242,0 | 2616,6 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по благоустройству территории Жуковского сельского поселения (содержание улиц, парка, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование мест отдыха) | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Производился текущий ремонт уличного освещения ст. Жуковской; работы по благоустройству ст. Подгоренской, ст. Жуковской, х. Овчинников, х. Харсеев; приобретался посадочный материал, песок, бетон, комплектующие к триммеру, хоз. товары; приобретались основные средства (триммер); производилась противоклещевая обработка территории, технологическое присоединение энергопринимающих устройств, техническое обслуживание сетей уличного освещения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4858,6 | 4858,6 | 2242,0 | 2242,0 | 2616,6 (запланировано на 2 полугодие 2020 г.) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение муниципальных контрактов | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета | Заключены муниципальные контракты с ИП Шахаев П.И., ИП Найверт А.А., ИП Сухорада И.А., ПАО «Россети Юг», ИП Палкин Д.С. | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение жителей Жуковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 285,0 | 285,0 | 192,8 | 262,1 | 92,2 |
|  | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по оплате коммунальных услуг по уличному освещению населенных пунктов Жуковского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Выполнены работы по договору от 09.01.2020 г №61220300640 (ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону») | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 250,0 | 250,0 | 187,9 | 250,0 | 62,1 (оплата производится по факту выполнения работ) |
|  | Основное мероприятие 3.2. Обслуживание объектов газового хозяйства | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Выполняются работы по техническому обслуживанию газопроводной сети газопотребления и газоиспользующего оборудования, услуги по техническому аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового оборудования, обследованию дымового и вентиляционного канала |  |  | 35,0 | 35,0 | 4,9 | 12,1 | 30,1 (оплата производится по факту выполнения работ, оказания услуг) |
|  | Контрольное событие подпрограммы 3.: Повышение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов сельского поселения | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета | Заключены договор от 09.01.2020 г №61220300640 (ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону»), муниципальный контракт №11-000018616 от 20.01.2020 (ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону), муниципальный контракт №15//000597 от 20.01.2020 (ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону), ИП Снежко А.В. | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 5143,6 | 5143,6 | 2434,8 | 2504,1 | 2708,8 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения»

на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 110 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2020 году муниципальной программой предусмотрено 5143,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5143,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 заключены муниципальный контракты и договора  на сумму 2504,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств запланированных на 2020 год составило 2434,8 тыс. рублей или 47,3%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Обеспечение доступности предоставляемых населению Жуковского сельского поселения коммунальных услуг»;

подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Жуковского сельского поселения»;

подпрограмма 3 – «Обеспечение жителей Жуковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами».

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» на 2020 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 27.12.2019 № 61 (в редакции распоряжение № 81 от 16.09.2020г «О внесении изменения в распоряжение Администрации Жуковского сельского поселения «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» на 2020 год»).

На реализацию подпрограммы 2 в 2020 году местным бюджетом предусмотрено 4858,6 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 2242,0 тыс. рублей или 46,1%.

Не освоено 2616,6 тыс. рублей, в том числе:

2616,6 тыс. рублей – планируется произвести работы во 2 полугодие 2020 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2020 года достигнуты следующие результаты:

- Произведен текущий ремонт уличного освещения ст. Жуковской;

- произведены работы по благоустройству ст. Подгоренской, ст. Жуковской, х. Овчинников, х. Харсеев;

-  приобретался посадочный материал, песок, бетон, комплектующие к триммеру;

- приобретались основные средства (триммер);

- произведена противоклещевая обработка территории;

-  разработано технологическое присоединение энергопринимающих устройств;

- осуществлялось техническое обслуживание сетей уличного освещения Жуковского сельского поселения.

На реализацию подпрограммы 3 в 2020 году местным бюджетом предусмотрено 285,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 192,8 тыс. рублей или 67,6%.

Не освоено 92,2 тыс. рублей, в том числе:

62,1 тыс. рублей – ежемесячные платежи за уличное освещение населенных пунктов Жуковского сельского поселения;

30,1 тыс. рублей – планируется выполнение работ во 2 полугодие 2020 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 9 месяцев 2020 года достигнуты следующие результаты:

– заключены контракты по оказанию услуг по снабжению электроэнергией, техническому обслуживанию газопроводов сети газопотребления, техническому аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства, обследованию дымового и вентиляционного канала.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.